Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Большеманадышского сельского поселения

Атяшевского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий Большеманадышского сельского поселения на 2020-2026 годы» за 2025 год
           Программа утверждена Постановлением Администрации Большеманадышского сельского поселения Атяшевского муниципального района  от 26 ноября 2019 года № 51.

            Разработчик и ответственный исполнитель Администрация Большеманадышского сельского поселения Атяшевского муниципального района  Республики Мордовия.

             Основными целями Программы являются: 

	
	 


-повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Большеманадышского сельского поселения Атяшевского муниципального района,

-комплексное решение проблемы благоустройства территории Большеманадышского сельского поселения;

-повышение уровня комфортности проживания на территории  Большеманадышского сельского поселения;

-качественное и высокоэффективное освещение территории сельского поселения на основе высокоэкономичных и надежных источников света;

-повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения.

-снижение затрат муниципального бюджета на уличное освещение и повышение качества жизни жителей сельского поселения за счет применения современных энергосберегающих технологий освещения;

-повышение эффективности использования бюджетного                  финансирования по данному направлению.   

Для достижения целей в Программе предусмотрено  выполнение следующих основных программных мероприятий : 

Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок

Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий
Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок

Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок

Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов

Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории сельского поселения

Текущий ремонт и содержание историко-культурных памятников и памятников искусства

 Содержание мест захоронений

Ожидаемые результаты программы:

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения.
2.Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории сельского поселения, очистка и уборка территорий населенных пунктов от мусора.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории сельского поселения.

4.Создание комфортных и безопасных условий проживания населения.

5.Экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

5.Увеличение количества освещаемой территории.

      В 2025 году согласно плана реализации  в рамках вышеуказанных мероприятий, были проведены следующие работы:

- проводились три субботника по санитарной очистке территории;

- в зимний период осуществлялась очистка дорог от снега,  в летний период восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части дорог с щебеночным, гравийным и грунтовым покрытием без добавления нового материала;

- в течение весенне-летнего периода проводилась работа по благоустройству территории кладбищ в с. Большие Манадыши , с. Тетюши, с. Русские Дубровки;

- проведен текущий ремонт памятника погибшим воинам в с. Русские Дубровки на сумму 956.0 тыс. рублей ;

- благоустроена территория возле памятника с. Тетюши на сумму 484,69

- оборудованы  три  площадки ТКО  на сумму 404,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий, предусмотренных программой, израсходовано в 2025 году 2843,9 тыс. рублей.

          По итогам реализации основных мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, оценка  эффективности реализации программы за 2025 год составила 100 %.  Программа  за 2025 год признана эффективной . 
